ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «25» августа 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Остановки по требованию», в целях улучшения благоустройства поселка.

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Искровский сельсовет Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт

Посёлок  Искра

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций | 1947024,40 | 1657370,66 |
| Финансовое обеспечение, всего: | 1 864 181,22 | 1 641 370,66 |
| в том числе |  |  |
| средства Субсидии | 1 485 403,38 | 1 262 592,82 |
| средства местного бюджета | 297080,68 | 252 518,56 |
| средства населения | 148540,34 | 126 259,28 |
| средства организаций и другие внебюджетные источники |  |  |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего: | 16 000,00 | 16 000,00 |
| в том числе |  |  |
| вклад населения |  |  |
| вклад организаций | 16 000,00 | 16 000,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.2. Организации:

Трудовое участие организацией ООО «Проект Плюс», выполнение работ по демонтажу остановочных павильонов, на сумму 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

В посёлке Искра установлены два современных остановочных павильона, с асфальтированием прилегающей территории.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – 26.05.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 15.08.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации | - |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Искровского сельсовета Черепановского района Новосибирской области               (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Сюньков Андрей Павлович

Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы

Бершауэр Ирина Александровна

Ф.И.О. подпись

Дата