**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(шестого созыва)

**РЕШЕНИЕ**

( 67 сессии)

«28» января 2025 года п.Искра № 3

Об утверждении Плана дорожно-строительных работ на территории Искровского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2025-2027 г.г.

На основании п.5 ч.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Искровского сельсовета Черепановского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:

 1. Утвердить План дорожно-строительных работ на территории Искровского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2025-2027 г.г.согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодически печатном издании Искровский вестник и разместить на официальном сайте администрации Искровского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования

Председатель Совета депутатов Е.Н.Гамануха

Искровского сельсовета

И.о. главы Искровского сельсовета И.П. Карпушин

Приложение №1

к решению 67 сессии от «28» января 2025 года

ПЛАН

дорожно-строительных работ на территории Искровского сельсовета на 2025-2027 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиенаселенного пункта | протяженностьдорог (км) | Выполнение работ | Щебеночное покрытиеТыс. руб | Ямочный ремонтТыс. руб | Асфальтовое покрытиеТыс .руб |
| **п.Искра:** |  |  |  |  |  |
| -ул.Лесная | 0,595 | 2025 | - | 200 000 | - |
| **п.Зимовье:** |  |  |  |  |  |
| -ул.Рабочая | 0,745 | 2025 | - | 700 000 | - |
| **с.Романово:** |  |  |  |  |  |
| **-**ул.Центральная | 1,935 | 2025 | 400 000 | - | - |
| - ул.Березовая | 0,541 | 2025 | 400 000 | - | - |
| -ул.Дачная | 0,632 | 2025 | 400 000 | - | - |
| -ул.Заречная | 0,715 | 2025 | 400 000 | - | - |
| **ИТОГО за 2025г** | **5,16** |  | **1 600 000** | **900 000** | **-** |
| **п.Зимовье:** |  |  |  |  |  |
| -ул.Ленина | 1,059 | 2026 | - | 200 000 |  |
| **ИТОГО за 2026г** | **1,059** |  |  | **200 000** |  |
| **п.Искра:** |  |  |  |  |  |
| -ул. Лесная | 0,595 | 2027 | **-** | - | 1 500 000 |
| -ул.Ленина | 1,059 | 2027 | **-** | - | 2 000 000 |
| **ИТОГО за 2027 г.** | **1,65** |  |  |  | **3 500 000** |